Zápis č. 11/2008

z jednání schůze ZO Dřínov, konané dne 6.6.2008 

Účast: Černá,  Hyžďal, Laža, Palíšek, Pospíšil, Schaffer, Štěpánek, Surý,  Vrana  

Občané : 3

Začátek schůze: 18,05 hod                                            

Konec schůze: 19,15 hod.

Ověřovatelé zápisu: Hyžďal , Surý

Návrhová komise: Štěpánek, Vrana

 1/ Zahájení, schválení programu jednání (program schválen), volba návrhové komise (provedena volba), určení ověřovatelů zápisu (starosta určil).

2/ Zpráva o plnění usnesení ze  ZO č. 10/2008 ze dne 11.4. 2008

Starosta podal informaci o plnění usnesení.

Usnesení splněno.

Předložen návrh na usnesení I.  – schválen  všemi hlasy

3/ Zpráva z jednání kolegií starosty 3/2008 ze dne 22.4.2008, 4/2008 ze dne 14.5.2008 a 5/2008 ze dne 23.5.2008

3/2008 – 22.4.2008

- Oprava kaple 

- byla předložena jednoduchá PD na řešení opravy havarijního stavu s rozpočtem        881.387,- Kč

- na opravu požádat ve 2. kole o dotaci z POV SZIF s realizací v r. 2009 (předpoklad          90% dotace) – spolupráce opět s ing. Sitou

- řešení stropu v kapli – zachovat stávající klenbu – opravit v PD

- Grantový program MND a.s. 

- žádost na opravy MK, chodníků a dětského hřiště (500.000,- Kč – možnost získání       dotace 50%)

- Realizace stavby  Obnova kulturních památek (sv. Václav) 

- výzva k podání nabídky (osloveny 3 firmy, Brázda Continue, a.s. Kroměříž, SNU, s.r.o. Bílany, Proving, s.r.o. Hulín   ) s termínem podání do 19.5.2008 do 10,00 hod. (příloha), otevírání obálek 20.5.2008 ve 12,00 hod. – vyhodnocení v kolegiu starosty, popř. jmenovat komisi /ing. Sita/ 

- TDI provede ing. Tesařík – projektant PD

- podpis Dohody o poskytnutí dotace z POV ČR na SZIF v Olomouci zajistí ing. Sita na základě vystavené plné moci  

- Rekonstrukce MŠ a dětského hřiště

- bude oslovena ještě firma Šimeček Koryčany (výměna oken)

- dětské hřiště – zjistit firmu na opravu dráhy a solárního ohřevu

- Zajistit překlenovací úvěr na financování (fin. prostředky budou poukázány až na základě uhrazených faktur)

- Souhlas s umístěním sloupů na přípojku nn a vodoměrné šachty (p.č. 915/6 a p.č. 2205) pro čerpací stanici PHM Srnov

- Souhlas s osazením dveří z šenku do pergoly na šatnách TJ

- Souhlas s proplacením dlažby (chodník před 8 b.j. č.p. 132), cca 2.700,- Kč

4/2008 – 14.5.2008

- Kontrola úkolů kolegia starosty 3/2008 ze dne 22.4.2008

- oprava kaple – doplnit požadavek na možnost el. vyzvánění  (konstrukce věžičky)

- grantový program MND, a.s. – zatím nebylo rozhodnuto – pokračovat v opravě MK

- obnova kult. památek (sv.Václav) – otevírání obálek provede starosta a ing. Sita, (dohoda o poskytnutí dotace podepsána), výběrové řízení na dodavatele v pátek 23.5.2008 v 19 hod.

- výměna oken v MŠ – předloženo 5 nabídek (VPO Protivanov – 457.316,- Kč, PB plast, s.r.o. Vyškov – 414.813,- Kč,  SULKO s.r.o. Prostějov – 433.959,- Kč, Šimeček Koryčany – 439.992,- Kč, VPO PROMA s.r.o. Kroměříž – 428.993,. Kč) – nejvýhodnější nabídka VPO PROMA s.r.o. Kroměříž (cena, servis v místě I. Hošek)

- poskytnutí investičního úvěru – uzavřít úvěrovou smlouvu s ČS. a.s. ve výši 1 274 tis. Kč na předfinancování přidělených dotací dotací SZIF – schválit v ZO

- Jarní úklid – rekapitulace:  příjem: železo 2,68 tuny – 7.772,- Kč

výdaje: nebezpečný odpad – 12.511,50,- Kč, 

stavební suť 32,78 tuny, VO 13 tun

uložení na skládku – 23.395,- Kč, pronájem kontejnerů + jízdné – 15.613,- Kč

cca: 51.500,- Kč – na vědomí

- Výstavba RD – přizvat zájemce (nechat zpracovat studii, zadat změnu ÚPN, projednat s ing. Máselníkem a SÚ) – úkol trvalý

- Novelizace zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti – stanovení místního koeficientu 2,3,4 nebo 5 a to OZV – bude jednat mikroregion 

- Žádost ing. Juračky z Kroměříže na odkup p.č. 90/31 o vým. 3615 m2 – nebyla ve věci shoda – musí projednat a schválit ZO

- Kontrola VZP na platby všeobecného zdravotního pojištění dne 9.5.2008 – bez závad

- Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl (MR) na r. 2008 na částku  1.311,- Kč – na vědomí

5/2008 – 23.5.2008

- Kontrola úkolů kolegia starosty  4/2008 ze dne 14.5.2008

- oprava kaple – zůstává, řeší se s projektantem

- grantový program MND, a.s. – zůstává, není rozhodnuto

- obnova kult.památek (sv.Václav) – předloženy 3 nabídky (PROVING, s.r.o. Hulín – 728.718,- Kč, SNU, s.r.o. Kroměříž, Bílany – 724.683,- Kč, Brázda Continue, a.s. Kroměříž – 730.027,- Kč) – nejvýhodnější nabídka SNU, s.r.o. Kroměříž, Bílany (dle zadávacích podmínek nejnižší cena)

- oprava MŠ

                   - oprava dětského hřiště  – provede firma SNU, s.r.o. Kroměříž

                   - solární systém pro ohřev TUV  – firma VERMOS, s.r.o.  Kroměříž

- výstavba RD – 3 zájemci, stanovena lokalita B3 – Za parkem

- přezkoumání hospodaření – projedná ZO

- Výběrové řízení rekonstrukce III/43330 – projednat s RTS Brno (zajištění výběrového řízení), otázku dotace s ROP projednat s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy ( Jaromír Schneider) a ještě jednou jednat s ŘSZK ve věci společné žádosti integrovaného projektu na vyvolané investice

- Územní plán – v současné době ÚPN vyhovuje, projednat se SÚ otázku výstavby garáží jako bydlení venkovského typu

- POV (SZIF) – přichystat rekonstrukci kaple a MK (jedná se v prvé řadě o zajištění dofinancování chodníků v rámci rekonstrukce III/43330

Předložen návrh na usnesení II.  – schválen  všemi hlasy

4/ Investiční úvěr na předfinancování přidělených dotací ze SZIF 

Starosta předložil návrh na schválení investičního úvěru u České spořitelny, a.s., jejímž předmětem je poskytnutí úvěru ve výši 1 274 tis.Kč na předfinancování dotací SZIF investičních akcí „Rekonstrukce a oprava MŠ a hřiště v Dřínově“ a „Oprava kulturních památek v obci Dřínov“, zajištěného budoucími rozpočtovými příjmy obce a blankosměnkou obce, která bude vyplněna dle příslušné smlouvy o vyplňovacím právu směnečném.“   

parametry úvěru :

výše úvěru : 1 274 tis.Kč

úroková sazba : 1M pribor + 0,5

čerpání od 06/2008 do 08/2008 včetně

splacení mimořádnými splátkami z přijatých předfinancovaných dotací SZIF do 10 dnů po jejich obdržení na účet obce, nejpozději do 31.3.2009

vyřízení úvěru bez poplatku

závazková odměna bez poplatku

mimořádná splátka bez poplatku

zajištění – jen rozpočtové příjmy spolu s blankosměnkou

Předložen návrh na usnesení III. – schválen všemi hlasy

 5/ Majetkové převody

Starosta seznámil ZO se žádostí pana Zdeňka Juračky o odkoupení p.č.90/31 – zahrada, pro pěstební a  zahrádkářské účely.

Proběhlo hlasování : pro – Palíšek, Hyžďal



          proti – Vrana, Černá, Laža, Štěpánek, Schaffer, Surý, Pospíšil

Předložen návrh na usnesení IV.  – nebyl schválen 6 hlasy (pro 2 hlasy) 

6/ Projednání a schválení závěrečného účtu , zprávy o hospodaření obce Dřínov za rok 2007 a  závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko

a/ Hospodářka M. Oborná seznámila ZO se závěrečným účtem obce za rok 2007

1/ Plnění rozpočtu    /rozpočet schválen ZO 20.12.2006/

Příjmy :

Schválený rozpočet

6,347.000,00 Kč

Upravený rozpočet

6,767.600,00 Kč

Skutečnost


6,748.565,28 Kč

Plnění




99,72  %


Výdaje :

Schválený rozpočet

10,453.000,00 Kč

Upravený rozpočet

10,895.100,00 Kč

Skutečnost


10,892.894,01 Kč

Plnění




  99,98  %

Financování :

Schválený rozpočet

4,106.000,00 Kč

Upravený rozpočet

4,127.500,00 Kč

Skutečnost


4,144.328,73 Kč

Plnění



          100,41  %

2/ Údaje o tvorbě a použití fondů

Fond rozvoje bydlení

Počáteční stav



351.821,00 Kč



Poskytnuté půjčky, vč.popl.

  51.556,00 Kč

Splátky půjček vč.úroků

176.283,84 Kč 

Konečný stav



476.548,84 Kč

Sociální fond

Počáteční stav



19.789,00 Kč

Příjmy




19.888,00 Kč

Čerpání



18.989,00 Kč

Z toho penzijní pojištění

  5.200,00 Kč

           ošatné



  7.000,00 Kč


příspěvek na obědy

  6.789,00 Kč

Konečný stav



20.688,00 Kč

3/ Hospodaření příspěvkové organizace

Mateřská škola Dřínov

Náklady 



1,232.937,41 Kč

Výnosy



1,243.352,34 Kč

Kladný hospodářský výsledek
     35.414,93 Kč


4/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí

                                                posk. příspěvek,dotace
výdaje


vratka

Ke státnímu rozpočtu


Na výkon státní správy
          10.343

        640.887,25

0                                          Na školství


          38.359 

        200.000


0

Státní fond rozvoje bydlení
          24.860

          24.860


0

Z rozpočtu kraje

Vesnice roku-propag.obce 

a drobné opravy

           20.000

            20.000


0

Ze státních fondů

Stavba 8 bj


      1,752.473
                   1,752.473

 
0

5/ Vyúčtování úvěrů





posk.úvěr


výdaje



Stavba 8 bj


4,309.477,50 Kč

4,309.477,50 Kč





splátka úvěru


splátka úroků

Dům s pečov.službou

133.211,97 Kč

215.273,03 Kč

8 byt.jedn.čp.24 a 26

236.000,00 Kč

166.985,80 Kč

6/ Stavy na bankovních účtech k 31.12.2007

Základní běžný účet

436.939,25 Kč

Fond rozvoje bydlení

476.548,84 Kč

7/ Poskytnuté příspěvky

TJ Sokol Dřínov


30.000,00 Kč

Mikroregion Morkovsko

  4.500,00 Kč

Svaz měst a obcí

  
  3.004,60 Kč

Energetické sdružení obcí Moravy
     223,00 Kč

Spolek pro obnovu venkova
         
  1.500,00 Kč


Hříběcí hory



     500,00 Kč

b) Na základě žádosti obce a pověření ředitele krajského úřadu,  provedla ing. Marie Hermanová přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 ve dnech 6.a 7.května  2008.

Starosta seznámil s textem předložené zprávy.

Závěr kontroly k roční účetní závěrce a finančnímu hospodaření obce za rok 2007: 

V rozsahu provedeného přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny nedostatky.

Podíl pohledávek k celkovým příjmům činí     2,96 %. 

Podíl závazků k celkovým příjmům činí     0,52 %. 

Podíl zastaveného majetku k stálým aktivům činí     17,51 %.

Vzhledem k výši pohledávek, závazků a úvěru oproti daňovým příjmům obce kontrola neshledává v hospodaření obce rizika.

c/ Starosta seznámil ZO se závěrečným účtem Mikroregionu Morkovsko

Příjmy

Rozpočet  159.000,-Kč

Skutečnost  159.127,16,-Kč

Plnění  100  %

Výdaje

Rozpočet   302.000,-Kč

Skutečnost  181.291,10Kč

Plnění  60 %

Finanční vztahy k rozpočtům obcí

Členské příspěvky 

Rozpočet  50.000,-Kč

Skutečnost  50.000,-Kč

 Předložen návrh na usnesení V. – schválen všemi hlasy 

7/ Projednání a schválení provedených výběrových řízení na akce s dotací POV SZIF

Starosta seznámil ZO s provedenými výběrovými řízeními na akce: Obnova kulturních památek v Dřínově a Rekonstrukce Mateřské školy a hřiště v Dřínově (viz. kolegium starosty 4/2008 ze dne 14.5.2008 a 5/2008 ze dne 23.5.2008)  

Předložen návrh na usnesení VI. – schválen všemi hlasy 

8/ Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1/2008

Hospodářka p.Oborná členům zastupitelstva předložila podrobný návrh na projednání rozpočtového opatření v příjmové i výdajové části rozpočtu roku 2008, kde :





rozpočet schválený

 upravený



Příjmy



4,971.000 Kč


  6,412.000 Kč

Výdaje


            4,367.000 Kč
           

  5,808.000 Kč

Financování


   604.000 Kč


     604.000 Kč

Překročení výdajové části o 1,441.000,- Kč je pokryto navýšením příjmů o 1,019.000,- Kč a zapojením rozpočtové rezervy ve výši 422.000,-Kč.

Příloha : RO 1/2007

Předložen návrh na usnesení VII. – schválen všemi hlasy 

9/ Rekonstrukce silnice III/4330

Starosta podal informaci o stavu realizace rekonstrukce silnice III/43330 – průtah. V současné době je nutné v rámci programu ROP – 6. výzva zpracovat studii proveditelnosti. K podání cenové nabídky byly osloveny firmy: EUROVISION, a.s. Brno, Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Zlín, Hospodářská rozvojová agentura třinecka Třinec, RAVEN EU Advisory, a.s. Brno a TECHNOEXPORT , a.s. Praha   

Termín podání nabídek – do úterý 10.6.2008. Výběrové řízení na dodavatele se uskuteční v úterý 10.6.2008 v 19,00 hod. na OÚ a výběrová komise bude složena ze všech členů ZO.

Předložen návrh na usnesení VIII. – schválen všemi hlasy

10/ Různé

Žádost o souhlas obce s výstavbou fotovoltaické elektrárny – Energy 21 a.s. Praha (předpokládané území – rekultivace plochy v cihelně) – nebylo připomínek

Předložen návrh na usnesení IX. – schválen všemi hlasy

11/ Diskuze

· p.starosta – informace Krajského úřadu – Rozhodnutí uložení nápravných protihlukových opatření pro zařízení Cihelna GEOPOS spol.s r.o. Dřínov - vědomí

· KPÚ Vitčice a Pavlovice – bez navrhovaných změn katastrálních hranic – na vědomí

· grantový příspěvek MND – Energie z přírody 100 tis.Kč, bude použit dle záměru

· zákon č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí – doporučení ÚSC – bude jednáno v Mikroregionu  dne 11.6.2008 – závěr projedná ZO

10/ Usnesení, závěr

Jednotlivé body návrhu usnesení schváleny po projednání zprávy, návrhová komise nepředložila žádné změny nebo pozměňovací návrhy.

Starosta schůzi ukončil  v 19,15 hod.

Jaroslav Laža                                                                                                         Josef Palíšek 

místostarosta                
                                                                                    starosta 

Ověřovatelé zápisu:

Karel Surý                                                                                                   Vojtěch Hyžďal

Zapsal: J. Palíšek

Usnesení č. 11/2008

ze schůze ZO Dřínov, konané dne 6.6.2008

Zastupitelstvo obce:

I.

Po projednání zprávy o plnění usnesení č. 10/2008 ze schůze ZO, konané dne 11.4.2008

konstatuje,

že usnesení je splněno.

II.

Po projednání zprávy z jednání kolegií starosty  3/2008 ze dne 22.4.2008, 4/2008 ze dne 14.5.2008 a 5/2008 ze dne 23.5.2008

bere na vědomí 

předloženou zprávu

a konstatuje,

že body k projednání ZO jsou zařazeny na program jednání ZO 11/2008

 III.

Po předložení návrhu parametrů na předfinancování přidělených dotací ze SZIF 

schvaluje 

uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., jejímž předmětem je poskytnutí investičního úvěru ve výši 1 274 tis.Kč na předfinancování dotací SZIF investiční akce „Rekonstrukce a oprava MŠ a hřiště v Dřínově“ a „Oprava kulturních památek v obci Dřínov“, zajištěného budoucími rozpočtovými příjmy obce a blankosměnkou obce, která bude vyplněna dle příslušné smlouvy o vyplňovacím právu směnečném.“ 

pověřuje starostu

uzavřením smlouvy o investičním úvěru

IV.

Po projednání žádosti pana Zdeňka Juračky 

zamítlo

žádost o odkoupení p.č.90/31, zahrada - pro pěstební a  zahrádkářské účely

V.

Po projednání závěrečného účtu , zprávy o výsledku  hospodaření obce Dřínov za rok 2007 a  závěrečného účtu Mikroregionu Morkovsko

schvaluje

a/celoroční hospodaření a závěrečný účet Obce Dřínov za rok 2007 bez výhrad.

b/ závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko

VI.

Po projednání provedených výběrových řízení na akce s dotací POV SZIF: Obnova kulturních památek v Dřínově a Rekonstrukce Mateřské školy a hřiště v Dřínově  

schvaluje

výsledek provedených výběrových řízení

VII.

 Po projednání rozpočtového opatření č.1/2008

schvaluje

podle § 84 odst.2 písm.c/, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, toto rozpočtové opatření, kde po úpravě je rozpočet následující :





Schválený rozpočet   

 Upravený rozpočet



Příjmy



4,971.000 Kč


  6,412.000 Kč

Výdaje


            4,367.000 Kč
           

  5,808.000 Kč

Financování


   604.000 Kč


     604.000 Kč

Příloha : RO 1/2007

VIII.

Po projednání informace o stavu realizace rekonstrukce silnice III/43330 – průtah.  

schvaluje

a/ Dodatek č.2 k Dohodě o podmínkách zřízení stavby „Silnice III/43330: Dřínov, průtah“ č.66/04

b/ Smlouvu o spolupráci při realizaci integrovaného projektu s názvem „Silnice III/43330: Dřínov, průtah“

c/ hodnotící komisi pro výběr dodavatele na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění projektové žádosti o udělení dotace ze strukturálních fondů EU v rámci programu ROP ve složení: Černá, Hyžďal, Laža, Palíšek, Pospíšil, Schaffer, Surý, Štěpánek, Vrana

d/ termín posouzení a hodnocení nabídek - 10.6.2008  v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ

IX.

Po projednání žádosti Energy 21, a.s. Praha

souhlasí

s výstavbou fotovoltaické elektrárny na území obce Dřínov (uvažovaný objekt – cihelna)

Jaroslav Laža                                                                                                         Josef Palíšek 

místostarosta                
                                                                                    starosta 

Ověřovatelé zápisu:

Karel Surý                                                                                                   Vojtěch Hyžďal



