SMLOUVA O DÍLO

č. ....... dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Obec Dřínov

se sídlem  Dřínov 155, 768 33 Dřínov

zastoupená  p. Miroslavem Štěpánek , starostou obce

Výpis z rejstříku ekonomických subjektů tvoří přílohu této smlouvy č. 1

(dále jen „Objednatel“)

a

2. .............................................................................

se sídlem .................................................................

za níž jedná ............................................................

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č. 2

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, které spočívá                                  v realizaci výstavby dětského hřiště v areálu Mateřské školy v obci Dřínov (název projektu: Pohádkový Dřínov) (dále jen „dílo“), v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

2. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, jsou zadány objednatelem samostatně a nejsou součástí tohoto díla. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

II.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí             v následujících termínech

Termín zahájení prací: ……………………………

Termín dokončení prací: nejpozději do 31.8.2014

- Zhotovitel provede dílo ve sjednaném místě objednatele tj. na parcele 86  v katastru obce Dřínov u Kroměříže.

III.

Cena za dílo

- Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:

Cena 		bez DPH 			DPH 			Celkem

.............. 		.................. 		...........		...............

Přílohou č.3 smlouvy je položkový rozpočet všech dodávaných materiálů a služeb.

IV.

Platební podmínky

- Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

- První část platby ve výši 30 % smluvní ceny vč. DPH bude uhrazena nejpozději  do 14 dnů ode dne vystavení faktury tj. protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad  a nedodělků z přejímky díla.

- Druhá část fakturace ve výši 70% smluvní ceny vč. DPH bude provedena samostatně s uvedením data splatnosti nejdříve 40 dnů od data doručení faktury odběrateli.

- Zhotovitel vystaví faktury ve 3 originálech, 2 obdrží odběratel, jedna zůstane dodavateli.

- Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

- Překročení sjednané ceny z důvodů víceprací je nepřípustné.

- Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení faktury a čísla IČO a DIČ

- název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů

- název akce

- předmět plnění

- cena provedených prací

- DPH v plné výši

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- účtovaná částka

- den vystavení a splatnosti faktury

- v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací

- Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje.

V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

V.

Závazky zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.

- Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům      a jinému poškození zdraví.

- Zhotovitel musí archivovat veškeré účetní dokumenty vztahující se k této zakázce 10 let od dokončení realizace projektu, tj. minimálně do 31.12. 2024

- Zhotovitel musí umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetních výkazů vztahujících se k plnění této zakázky minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu, tj. minimálně do 31.12. 2024

VI.

Závazky objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla nejpozději dne ………….

VII.

Převzetí díla

1. Zhotovitel se osobně nebo telefonicky dohodne se statutárním zástupcem objednatele na předání a převzetí díla min. 2 pracovních dnů před termínem předání.

2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.

3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady      a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

VIII.

Záruka za dílo

- Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce:

  - ………………………..

ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 10 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 20 pracovních dnů         od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter         a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu.

Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo    a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 7 pracovních dnů od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele,

s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele.

IX.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankčních pokutách:

Zhotovitel uhradí za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05%  ze smluvní ceny za každý den prodlení.

Objednatel uhradí v případě prodlení s placením faktury č. 1 dle čl. IV. této smlouvy ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta v této výši se na fakturu č. 2 nevztahuje, bude uhrazena neprodleně po připsání prostředků z přidělené dotace správcem (MMR ČR) na účet obce Dřínov  u ČNB.

2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.              V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele                    a objednatele jejich zápočet.

X.

Ostatní podmínky smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy

- upozorňovat na zjištěné nedostatky

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě,           že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

XI.

Vzájemný styk a doručování

Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

Oznámení budou zasílána na adresy:

Objednatele:

Obec Dřínov, k rukám starosty, Dřínov 155, 768 33  Dřínov.

Zhotovitele: .........................................................

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

a) prodlení zhotovitele delší než 20 dnů se zahájením prací a v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán.

b) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě

zavázal

c) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení

XIII.

Zvláštní ujednání

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody.

3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

XIV.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků

odsouhlasených oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 	1. výpis z obchodního rejstříku objednatele

2. výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

3. položkový rozpočet

V ..................... dne 					V ..................... dne

Objednatel:						Zhotovitel:

................................. 					........................................